Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 02.05.2017 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Durante le prime ore della giornata abbiamo deciso l’assegnazione dei progetti. Dopodiché mi è stato dato il QdC che ho letto e analizzato. Alle 11.30 circa ho chiamato il mio responsabile del progetto per chiedere alcune informazioni di comprensione e già che avevo tempo ho iniziato anche a chiedere delle risposte per alcune domande sul progetto.  Dopodiché durante il pomeriggio ho riletto il QdC e ho aggiunto altre domande che mi sono venute in mente. Vi sono infatti domande con delle risposte e alcune senza.  In seguito ho iniziato a fare i requisiti con i dati che ho a disposizione, domani continuerò i requisiti aggiungendo e aggiustandoli a dipendenza delle risposte ricevute con le domande che non ho posto durante la chiamata. I requisiti e le domande saranno allegati all’email di questo diario. Alcuni requisiti non sono conclusi dato che ho bisogno di avere delle risposte perciò saranno incompleti e evidenziati in blu.  Inoltre ho creato il repository “LPI” dove salverò il mio progetto, per fare ciò ho utilizzato github e sourcetree. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nessun problema riscontrato |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Non avendo ancora iniziato a creare la pianificazione non posso indicare a che punto sono rispetto alla pianificazione |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Domani pensavo di concludere una buona parte dei requisiti e iniziare la pianificazione anche se, senza un’idea di quante pagine web ho bisogno per la realizzazione del progetto, mi sembra difficile fare una pianificazione adatta. Pensavo quindi che forse è meglio iniziare a indicare la progettazione nella pianificazione così da avere un’idea di quando finire con essa e nel mentre iniziare con la progettazione delle interfacce e la progettazione del database così da poter in seguito iniziare a fare la pianificazione dell’implementazione. |