Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 10.05.2017 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Durante la giornata di oggi ho gestito tutta la pagina riguardante gli apprendisti. Inizialmente ho finito la pagina che ho iniziato ieri sulla visione degli apprendisti.    Inizialmente ho creato i checkbox, uno per ogni colonna della tabella e ho selezionato solamente quelli a mio parere più importanti da visualizzare.    Per ogni checkbox ho messo come value un nome univoco così da differenziarli.  Dopodiché ho creato la tabella nascondendo tutte le colonne che inizialmente non dovrebbero essere viste.    Come si può notare per ogni td c’è una classe che si crea con “tb”+valoreCheckbox così da poter poi gestire meglio in jquery la visione.    Questo è il codice per la visione delle colonne che avevo creato io negli scorsi progetti. In poche ogni qualvolta un checkbox cambia valore controllo per ogni tr della tabella se il checkbox cliccato è selezionato oppure no e da lì vado a cercare la classe con “tb”+valore del checkbox selezionato e lo faccio visualizzare o lo nascondo.  Dopodiché ho creato l’option select settandolo con i valori presi dal db nella colonna del gruppo    Per ogni th ho inoltre impostato un id con l’id del gruppo presente nella tabella apprendista.    Dopodiché ho gestito l’option select nello stesso modo dei checkbox ovvero quando il select cambia valore controllo mostro o nascondo a dipendenza del valore del option selezionato e l’id dell’id del th. Il valore 0 del select equivale alla visione di tutti i campi. Per le azioni ho reso possibile agli utenti normali solamente la visione della colonna “dettagli”.  Inoltre in questa pagina è presente la stessa barra di ricerca creata nella pagina di gestione account.  Dopodiché, difatti che quei checkbox che occupavano circa metà pagina non mi piacevano molto, ho pensato di creare un bottone per nasconderli in questo modo      In seguito ho iniziato a fare il modal per l’inserimento dei dati.    Questo è il modal per l’inserimento. Tutti i campi sono obbligato e se non vengono riempiti o non vengono riempiti correttamente verrà visualizzato un messaggio sotto.    Per la gestione della formattazione degli input ho usato Regex, Regular Expression,    Queste sono quelle che ho creato per la formattazione di tutti i dati. Gli option select non li ho gestiti dato che non vi è possibilità di errore nella formattazione. Per l’invio dei dati ho controllato che tutti i campi non avessero errori e i select fossero settati.  Nel momento in cui l’utente sceglie il datore di lavoro il menu del formatore verrà modificato e verranno visualizzati tutti i formatori presenti presso quel datore.  Per fare ciò ho fatto mandato una richiesta in ajax nel momento in cui il menu cambiava di valore.    Dopo aver gestito tutte le formattazioni e i menu ho creato la query per l’inserimento dei dati.  Prima di tutto controllo se esiste la sede e in caso negativo la creo altrimenti prendo il suo id come valore per la foreign key.  Dopodiché ho inserito tutti i valori in questo modo.    Mi sono inoltre accorto di aver sbagliato il tipo degli attributi “dataNascita” e “dataInizio” in apprendista dato che avevo messo “datetime” e invece è più semplice utilizzare “date” difatti che non mi interessa l’ora.  Dopo aver finito con l’inserimento dei dati ho fatto l’eliminazione che funziona nello stesso modo della gestione account. Dopodiché ho iniziato a fare la pagina delle modifiche che però non ho finito.  Inoltre oggi è arrivato il perito e abbiamo discusso velocemente sul progetto. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Ho avuto dei problemi nella gestione della formattazione dato che inizialmente non sapevo come fare, mi ha inoltre occupato moltissimo tempo effettuare il controllo del controllo. Inoltre ho avuto anche dei problemi nell’inserimento della query dato, in seguito mi sono accorto che alcuni dati in post non venivano mandati correttamente. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In ritardo rispetto alla pianificazione dato che per oggi avrei dovuto finire la visione, l’inserimento, la modifica e la visione dell’apprendista e ho portato a termine solamente le prime due. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Finire la pagina apprendista e fare la pagina dei formatori. |